КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ

«Программно-проектное управление»

Регионального этапа Чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» в 2026 г

Пензенская область

2026 г.

Конкурсное задание разработано экспертным сообществом и утверждено Менеджером компетенции, в котором установлены нижеследующие правила и необходимые требования владения профессиональными навыками для участия в соревнованиях по профессиональному мастерству.

- Конкурсное задание включает в себя следующие разделы:

1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ	4

1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТРЕБОВАНИЯХ КОМПЕТЕНЦИИ	4

1.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ СПЕЦИАЛИСТА ПО КОМПЕТЕНЦИИ «Управление жизненным циклом/ Управление программой»	4

1.3. ТРЕБОВАНИЯ К СХЕМЕ ОЦЕНКИ	14

1.4. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИИ	14

1.5. КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ	15

1.5.1. Разработка/выбор конкурсного задания	16

1.5.2. Структура модулей конкурсного задания	16

2.1. Личный инструмент конкурсанта	19

2.2. Материалы, оборудование и инструменты, запрещенные на площадке	19

3. Приложения	19

- ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

- ФГОС – Федеральный государственный образовательный стандарт

- ПС – Профессиональный стандарт

- КЗ – Конкурсное задание

- ИЛ – Инфраструктурный лист

- ППУ – программно-проектное управление

- УЖЦ – управление жизненным циклом изделия/управление программой

1. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ КОМПЕТЕНЦИИ

1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ТРЕБОВАНИЯХ КОМПЕТЕНЦИИ

Требования компетенции (ТК) «Программно-проектное управление» определяют знания, умения, навыки и трудовые функции, которые лежат в основе наиболее актуальных требований работодателей отрасли.

Целью соревнований по компетенции является демонстрация лучших практик и высокого уровня выполнения работы по соответствующей рабочей специальности или профессии.

Требования компетенции являются руководством для подготовки конкурентоспособных, высококвалифицированных специалистов / рабочих и участия их в конкурсах профессионального мастерства.

В соревнованиях по компетенции проверка знаний, умений, навыков и трудовых функций осуществляется посредством оценки выполнения практической работы.

Требования компетенции разделены на четкие разделы с номерами и заголовками, каждому разделу назначен процент относительной важности, сумма которых составляет 100.

1.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЗАДАЧ СПЕЦИАЛИСТА ПО КОМПЕТЕНЦИИ «Программно-проектное управление

Таблица №1

Перечень профессиональных задач специалиста

| № | Раздел | Важность в % |
| --- | --- | --- |
| 1 | Системное мышление, анализ и работа с информацией | 8,5 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - принципы работы с информацией методики анализа и синтеза, интерпретации данных согласно поставленным задачам; - методики и особенности инструментов поиска решений задач различного уровня сложностей; - важность критического подхода в анализе найденных решений; - принципы работы и основные инструменты, применяемые в офисных программах для работы с документами, текстовыми материалами; - принципы работы и основные инструменты, применяемые в офисных программах для работы с числовыми данными, таблицами, диаграммами, вычислениями разного рода; - принципы работы и основные инструменты, применяемые в офисных программах для создания презентационных материалов (включая анимацию); - принципы работы поисковых систем и информационных ресурсов для анализа рынка и других данных для комплексной разработки проектной документации |  |
|  | Специалист должен уметь: - обрабатывать и анализировать результаты теоретических и экспериментальных исследований, использовать их при проектировании изделия и его составных блоков, систем; - осуществлять процедуры сбора, анализа, оценки и интерпретации информации по результатам исследований; - применять инструменты анализа и решения задач различной сложности, в т.ч. инструменты системного мышления, ТРИЗ и т.д. (включая индивидуальные и командные инструменты), предлагать несколько разных решений по проблеме, альтернативных планов и подходов; - работать с информацией (поиск, анализ, структурирование, переработка, систематизация, интерпретация); - использовать основные источники и методы сбора, хранения и обработки информации по различным направлениям в рамках разработки проекта (в том числе визуализация информации с использованием схем и графиков); - формировать отчеты и другие документы по итогам исследований; - формировать основную проектную документацию; - применять офисные программы для формирования материалов различных типов – текстовые, графические, числовые, для проведения вычислений, создания презентаций и т.д.; - применять современные цифровые инструменты, поисковые системы, информационные ресурсы, программное обеспечение и другие IT-решения в ППУ для анализа рынка, обоснования данных, их корреляции с существующими запросами и других аспектов при комплексной разработке проектной документации. |  |
| 2 | Организация рабочего пространства и бережливое производство | 3 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - принципы эффективной организации рабочего места и рабочих процессов (с применением кайдзен подходов, визуализации, инструментов устранения потерь и непрерывных улучшений и т.д.); - принципы построения/организации эффективной работы в стрессовых ситуациях/условиях высокой неопределенности; |  |
|  | Специалист должен уметь: - планировать работу; - организовывать собственное рабочее место, способствующего достижению командного и личного результата; - заботиться о личной и коллективной безопасности на рабочем месте; - предпринимать соответствующие профилактические меры для минимизации возможных стрессовых ситуаций и их последствий; - эффективно организовывать собственную работу (применять принципы и подход кайдзен, инструменты бережливого производства и оптимизации деятельности) |  |
| 3 | Охрана труда | 2 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - основные законодательные нормы в области охраны труда и техники безопасности |  |
|  | Специалист должен уметь: - организовать работу, опираясь на принципы безопасности для себя и окружающих - реагировать соответственно инструкции в случаях возникновения опасных для жизни и здоровья ситуаций |  |
| 4 | Управление личной эффективностью | 7 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - принципы эффективного определения и достижения целей, как лично, так и в команде; - основные принципы планирования и эффективной организации работы и решения задач в рамках проектной деятельности (как индивидуальные, так и в команде); - принципы контроля выполнения задач, достижения целей и анализа результатов деятельности; - принципы эффективной организации работы для достижения поставленных целей; - необходимость и инструменты командной работы и системного комплексного подхода при выполнении поставленных задач; - важность соблюдения этических принципов при решении поставленных задач (честность и добросовестность в подходах); - механизмы командной и личной мотивации; - принципы построения/организации эффективной работы в стрессовых ситуациях/условиях высокой неопределенности; - важность непрерывного личного развития и наращивания компетенций. |  |
|  | Специалист должен уметь: - определять цели деятельности/проекта, формировать и выполнять задачи по достижению поставленных целей; - планировать работу свою и потенциальной команды, применять инструменты управления ресурсами при выполнении задач (в том числе, тайм-менеджмент); - работать в условиях ограниченных ресурсов; - работать в условиях изменяющихся условий, в том числе в стрессовых; - активно действовать в направлении непрерывного профессионального совершенствования; - находить и применять инструменты и способы мотивации в работе; - управлять командной работой для достижения поставленных целей (для руководителя проектной команды). |  |
| 5 | Управление проектами и программами | 29 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - терминологию, принципы, основные методологии программно-проектного управления (ППУ); - методы, инструменты, техники, применяемые в ППУ; - стандарты ППУ; - принципы построения и управления жизненным циклом проекта, основные этапы (фазы) реализации проекта и их особенности; - механизмы целеполагания в проекте; - лучшие практики управления проектами; - принципы управления ресурсами в проекте; - «треугольник проекта» (основные проектные ограничения) и логику построения взаимозависимости ограничений; - принципы и инструменты управления сроками в проекте; - методики риск-менеджмента в проектах; - принципы планирования в ППУ (особенности формирования бизнес-планов, дорожных карт, календарно-сетевых графиков и т.д.); - ключевые подходы в оценке проектов; - принципы управления коммуникациями в проекте |  |
|  | Специалист должен уметь: - определять цели и задачи проекта; - определять критерии успешности проекта; - планировать ресурсное обеспечение в проекте; - составлять и управлять дорожными картами в проекте (в том числе, с применением принципов календарно-сетевого планирования); - управлять и гибко работать с проектными ограничениями («треугольник проекта»); - формировать организационную структуру и матрицу ответственности в проекте; - составлять верхнеуровневую карту рисков, оценивать степень влияния возможных рисков с помощью различных методик, разрабатывать антирисковые мероприятия и определять стратегии реагирования на риски; - формировать комплексные, системные проектные решения, концепции, подходы, «увязывать» отдельные проектные блоки между собой; - управлять изменениями в проектах и программах, гибко реагировать на изменение вводных параметров (внешних и внутренних условий). |  |
| 6 | Маркетинговое планирование, анализ и моделирование | 10 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - терминологию в области маркетинга; - значение маркетинга при определении стратегии работ в проекте; - сущность модели маркетинг-микса (4p, 5p, 7p и др.) и ее основных параметров; - верхнеуровневые принципы управления маркетинговой деятельностью (стратегический, тактический и операционный маркетинг); - принципы интеграции маркетинга с другими функциями и блоками ППУ; - основные принципы и подходы продвижения продукции на рынке; - источники, принципы и подходы поиска маркетинговой информации. |  |
|  | Специалист должен уметь: - проводить верхнеуровневые маркетинговые исследования, а также анализировать информацию для различных целей и задач; - осуществлять процедуры сбора, анализа, оценки и интерпретации информации по результатам маркетинговых исследования; - выявлять потенциальные возможности и угрозы внешней среды для анализа проекта/продукции, анализировать слабые и сильные стороны проекта/продукции (проведение swot-анализ); - определять, сопоставлять, анализировать основные параметры предлагаемого продукта (цена, качество, внешний вид, эргономичность) с товарами-заменителями, аналогами; - формировать маркетинговые верхнеуровневые стратегии и подбирать инструменты по продвижению проекта/продукта на рынке. |  |
| 7 | Управление персоналом в проектах | 10 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - принципы построения рациональной организационной структуры проекта; - методы, инструменты определения потребности в компетенциях и персонале для проекта; - источники обеспечения организации/проекта кадрами; - современные формы, системы оплаты труда персонала; - основные источники получения данных по кадрам (тарифно-квалификационные справочники работ, профессий рабочих и квалификационные характеристики должностей, служащих и т.д.); - технологии и методы определения компетенций персонала; - общие тенденции на рынке труда и в отдельной отрасли, конкретной профессии (должности, специальности); - трудовое законодательство и иные акты, содержащие нормы трудового права; - основы экономики, организации труда и управления персоналом. |  |
|  | Специалист должен уметь: - формировать, описывать и аргументированно объяснять принципы выбора организационной структуры проекта с учетом особенностей отрасли, бизнеса и задач; - определять потребность в компетенциях и персонале при разработке и реализации проекта; - собирать, анализировать и структурировать информацию об особенностях рынка труда, включая предложения от провайдеров услуг по поиску, привлечению и подбору персонала; - формировать требования к должности (профессии, специальности) и определять критерии подбора персонала; - пользоваться поисковыми системами и информационными ресурсами для мониторинга рынка труда, трудового законодательства Российской Федерации; - проводить анализ успешных корпоративных практик по организации системы управления персоналом; - анализировать и формировать современные системы оплаты и мотивации труда для целей проекта; - анализировать уровень оплаты труда персонала по соответствующим профессиональным квалификациям; - разрабатывать проектные предложения и мероприятия по эффективной работе персонала; - формировать программы обучения и развития сотрудников для /проекта. |  |
| 8 | Управление экономикой в проекте | 7 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - терминологию, основные понятия и принципы построения юнит-экономики - базовую методику инвестиционного и финансового анализа, в т.ч., понятия: чистый дисконтированный доход (NPV), внутренняя норма доходности (IRR), срок окупаемости (PBP) и др., принципы подготовки экономического обоснования проекта; - методы и инструменты финансового анализа и формирования финансовых моделей; - инструменты анализа данных о планируемых расходах проекта; - методики финансового анализа затрат и выгод проекта; - методики расчета себестоимости продукта и ее составляющих; - методики расчета окупаемости и инвестиционных показателей проекта; - методики анализа и составления финансовых планов и графиков работ по проекту; - методики формирования бюджета проекта на основании структуры декомпозиции работ проекта, плана закупок и плана привлечения ресурсов по проекту. |  |
|  | Специалист должен уметь: - проводить анализ информации о планируемых расходах проекта; - осуществлять финансовый анализ затрат и выгод проекта; - осуществлять расчет юнит-экономики, финансово-экономическую модель проекта; - формировать и анализировать финансовые планы и планы-графики работ по проекту; - составлять бюджет проекта на основании структуры декомпозиции работ проекта, плана закупок и плана привлечения ресурсов по проекту; - составлять экономические прогнозы; - рассчитывать период окупаемости и точку безубыточности. |  |
| 9 | Построение эффективных коммуникаций | 19 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - принципы эффективного письменного и устного представления информации для достижения различных целей с учетом специфики целевых аудиторий; - правила и особенности осуществления эффективной коммуникации (передача информации с помощью различных каналов коммуникации, обратная связь, структурирование речи, использование вербальных и невербальных средств, удержание внимания аудитории и т.д.); - принципы визуализации и подготовки презентации для обеспечения эффективного восприятия информации. |  |
|  | Специалист должен уметь: - эффективно доносить ключевую информацию до различных целевых аудиторий, используя различные канал передачи информации (вербальный, невербальный, паравербальный), инструменты вовлечения аудитории (визуализация, обратная связь, зрительный контакт, жестикуляция и т.д.); - «продавать» идею как возможность, учитывая потребности собеседника или аудитории; - строить взаимодействие с учетом индивидуальных особенностей других участников коммуникации; - эффективно взаимодействовать с внешними стейкхолдерами и целевыми аудиториями (другие команды, организаторы, эксперты и т.д.); - понимать и верно использовать общепринятую терминологию (в том числе, символы, схемы и языки, используемые в международных стандартах); - вести диалог, аргументировать собственную точку зрения, обосновывать тезисы доклада, отвечать на вопросы аудитории; - применять принципы «упаковки» информации в различных форматах для различных целевых аудиторий, формировать эффективные презентации на основе ключевых принципов и особенностей восприятия информации различного типа; - гибко реагировать при изменении внешней среды, «подстраиваться» под потребности аудитории в коммуникации. |  |
| 10 | Работа с документацией | 3,5 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - принципы работы с информацией методики анализа и синтеза, интерпретации данных согласно поставленным задачам; - принципы подготовки документации различных типов; - правила русского языка – орфографии, пунктуации и т.д. - принципы построения структуры документов различных типов. |  |
|  | Специалист должен уметь: - использовать основные источники и методы сбора, хранения и обработки информации по различным направлениям в рамках разработки проекта (в том числе визуализация информации с использованием схем и графиков); - формировать отчеты и другие документы по итогам исследований; - формировать основную проектную документацию; -грамотно применять правила русского языка. |  |
| 11 | Работа с ПО | 1 |
|  | Специалист должен знать и понимать: - принципы работы и основные инструменты, применяемые в офисных программах для работы с документами, текстовыми материалами; - принципы работы и основные инструменты, применяемые в офисных программах для работы с числовыми данными, таблицами, диаграммами, вычислениями разного рода; - принципы работы и основные инструменты, применяемые в офисных программах для создания презентационных материалов (включая анимацию); - принципы работы поисковых систем и информационных ресурсов для анализа рынка и других данных для комплексной разработки проектной документации. |  |
|  | Специалист должен уметь: - обрабатывать и анализировать результаты теоретических и экспериментальных исследований, использовать их при проектировании изделия и его составных блоков, систем; - осуществлять процедуры сбора, анализа, оценки и интерпретации информации по результатам исследований; - применять офисные программы для формирования материалов различных типов – текстовые, графические, числовые, для проведения вычислений, создания презентаций и т.д.; - применять современные цифровые инструменты, поисковые системы, информационные ресурсы, программное обеспечение и другие IT-решения в ППУ для анализа рынка, обоснования данных, их корреляции с существующими запросами и других аспектов при комплексной разработке проектной документации. |  |

1.3. ТРЕБОВАНИЯ К СХЕМЕ ОЦЕНКИ

Сумма баллов, присуждаемых по каждому аспекту, должна попадать в диапазон баллов, определенных для каждого раздела компетенции, обозначенных в требованиях и указанных в таблице №2.

Таблица №2

Матрица пересчета требований компетенции в критерии оценки

| Критерий/Модуль |  |  |  |  |  | Итого баллов за раздел ТРЕБОВАНИЙ КОМПЕТЕНЦИИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разделы ТРЕБОВАНИЙ КОМПЕТЕНЦИИ |  | A | Б | В | Г |  |
|  | 1 | 8,5 |  |  |  | 8,5 |
|  | 2 | 2 |  |  | 1 | 3 |
|  | 3 | 2 |  |  |  | 2 |
|  | 4 | 7 |  |  |  | 7 |
|  | 5 |  | 29 |  |  | 29 |
|  | 6 | 10 |  |  |  | 10 |
|  | 7 |  | 10 |  |  | 10 |
|  | 8 |  | 7 |  |  | 7 |
|  | 9 |  |  | 11 | 8 | 19 |
|  | 10 |  | 2 |  | 1,5 | 3,5 |
|  | 11 |  |  | 1 |  | 1 |
| Итого баллов за критерий/модуль |  | 29,5 | 48 | 12 | 10,5 | 100 |

1.4. СПЕЦИФИКАЦИЯ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИИ

Оценка Конкурсного задания будет основываться на критериях, указанных в таблице №3:

Таблица №3

Оценка конкурсного задания

| Критерий |  | Методика проверки навыков в критерии |
| --- | --- | --- |
| А | Анализ и работа с информацией | Оценка навыков сбора и анализа данных, формирования выводов и обоснованного, подтвержденного базиса для разработки проекта. Оценка навыков работы и анализа стейкхолдеров и целевой аудитории, ее потребностей и предпосылок для запуска проекта. |
| Б | Разработка концепции проекта | Оценка обоснованности данных и сформированных выводов, полученных в ходе исследования. Оценка качества проработки документации. Системность и логичность представленной концепции проекта. Корректность расчета основных показателей в рамках программно-проектной деятельности. Корректность проведения исследования рисков и ограничений проекта. Корректность разработки дорожной карты проекта. Оценка привлекательности и перспективности идеи проекта. Проводится качественная и количественная оценка перечисленных параметров. |
| В | Подготовка презентации проекта | Оценка качества визуализации идеи в формате презентации. Оценка навыков визуальной коммуникации и «упаковки» материалов различных форматов, типов. |
| Г | Защита презентации проекта | Оценка навыков представления информации стейкхолдерам в виде презентации (слайды). Оценка навыков предоставления информации в виде устного доклада. Оценка умения отвечать на поставленные вопросы. |

1.5. КОНКУРСНОЕ ЗАДАНИЕ

Общая продолжительность Конкурсного задания: 20 ч.

Количество конкурсных дней: 3 дня

Вне зависимости от количества модулей, КЗ должно включать оценку по каждому из разделов требований компетенции.

Оценка знаний конкурсанта должна проводиться через практическое выполнение Конкурсного задания. В дополнение могут учитываться требования работодателей для проверки теоретических знаний / оценки квалификации.

1.5.1. Разработка/выбор конкурсного задания

Конкурсное задание состоит из 4-х модулей, включает обязательную к выполнению часть (инвариант) – 2 модуля, и вариативную часть - 2 модуля.

Общее количество баллов конкурсного задания составляет 100.

1.5.2. Структура модулей конкурсного задания

Модуль А. Анализ и работа с информацией (Инвариант)

Время на выполнение модуля: 4 часа

Задания:

Выполнение данного модуля направлено на оценку навыков работы с информацией, проведения сбора и анализа данных по тематике проекта, взаимодействия со стейкхолдерами и изучения существующей проблематики, потребностей целевой аудитории и стейкхолдеров, имеющихся решений и т.д.

Данный модуль позволяет проверить способность выстраивать коммуникацию, необходимую для сбора различной информации и обмена компетенциями для обеспечения высокого качества проработки проекта.

Также в данном модуле оцениваются умения управления планированием разработки проекта, обеспечение целостности и системности планирования разработки проекта, достаточность планируемых шагов для формирования потенциально успешного проекта.

Результатом данного модуля является разработка документации по проекту в различных форматах (текстовые, графические документы по КЗ):

- Верхнеуровневая проблематика и концепция проекта

Предпосылки/проблемы, стимулирующие создание проекта, цели и ожидаемые результаты проекта (в виде текста, таблицы или визуализированной схемы).

- Анализ текущей ситуации

  - Описание общей проблематики, контекста;

  - Анализ потенциальных потребителей, стейкхолдеров;

  - Как сейчас решается проблема?

  - Анализ потенциальных конкурентов (стоимость, качественные характеристики);

- В качестве преимущества для систематизации проекта в модуле «А» возможна разработка модели Остервальдера

Модуль Б. Разработка концепции проекта (Инвариант)

Время на выполнение модуля: 11 часов

Задания:

Системное описание решение в качестве концепции проекта в виде слайдов. Концепция должна включать:

- Дизайн-решение

- Цели, задачи проекта;

- Предлагаемое концептуальное решение с основными характеристиками/параметрами продукта;

- Периметр проекта;

- Условия реализации проекта (где и как производить, маркетинг и сбыт и т.д.).

- Персонал

- Необходимые компетенции для проекта;

- Организационная структура проекта;

- Источники подбора персонала.

- Юнит-экономика

- Стоимость продукта;

- Расчет всех затрат на реализацию проекта;

- Расчет основных параметров юнит-экономики;

- Период окупаемости, точка безубыточности, расчет других показателей инвестиционной привлекательности проекта.

- Дорожная карта реализации проекта

- Ограничения и риски проекта

*Также данный модуль может включать получение дополнительной новой информации по блоку «управление изменениями» с дополнительными вводными условиям для разработки проекта, уточняющими параметры для разработки.

Модуль В. Подготовка презентации проекта (Вариатив)

Время на выполнение модуля: 4 часа

Задания:

Подготовка презентации проекта. Необходимо представить выводы по проекту (обобщение информации): рыночное предложение, конкурентные преимущества, обоснование актуальности проекта и т.д.

Модуль Г. Защита презентации проекта (Вариатив)

Время на выполнение модуля: 1 час

Задания:

Презентация должна иметь продолжительность до 7 минут, далее конкурсант отвечает на вопросы экспертов. Время на ответы на вопросы – до 10 минут.

Конкурсант готовит и сдает презентацию для защиты проекта, итоговую пояснительную записку, а также рекламный видеоролик при его наличии. Демонстрация рекламного видеоролика при его наличии проводится во время защиты проекта.

2. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА КОМПЕТЕНЦИИ

Модули выполнения задания не обязательно могут быть привязаны к конкретному дню и ограничиваться временными границами данного дня. То есть, как пример, модуль А и модуль Б могут быть начаты в один день.

2.1. Личный инструмент конкурсанта

Неопределенный - можно привезти оборудование по списку, кроме запрещенного.

Конкурсант может иметь при себе: собственный ПК (ноутбук с сопутствующими устройствами (мышка, наушники и т.д.), с установленным ПО (офисным, специализированным и другим необходимым для работы), шаблоны документации (презентация, таблицы, схемы и т.д.), флеш-карта/жесткий диск.

2.2. Материалы, оборудование и инструменты, запрещенные на площадке

- использование мобильных телефонов и наушников возможно только по согласованию с главным экспертом компетенции.

3. Приложения

Приложение 1. Инструкция по заполнению матрицы конкурсного задания;

Приложение 2. Матрица конкурсного задания;

Приложение 3. Инструкция по охране труда.

Приложение 4. Чек-лист компетенции

Указывается суммарное время на выполнение всех модулей КЗ одним конкурсантом.

Указываются особенности компетенции, которые относятся ко всем возрастным категориям и чемпионатным линейкам без исключения.